**三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局**

**单位2021-2022年一般/专项债券使用情况信息公开**

1. 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目315553万元
2. 三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目，项目单位为三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局。

3.项目建设内容：项目总占地面积为2002.83亩，其中产业配套功能区占地约834.97亩，配套基础设施占地约1167.86亩。

主要建设内容包括：共享区技术研发中心48630㎡、产业孵化中心47486㎡、产业服务中心44106㎡；连霍高速与快道中间建设标准化厂房782176㎡；园区范围内所有道路、管网以及配套的照明、绿化等。

4.债券资金发行使用情况：2021年9月17日发行使用专项债券6000万元，债券期限30年，年利率3.68%；2022年4月27日发行使用专项债券5000万元，债券期限30年，年利率3.45%；2022年6月10日发行使用专项债券3000万元，债券期限30年，年利率3.37%；2022年6月29日发行使用专项债券2000万元，债券期限30年，年利率3.38%；2022年10月28日发行使用专项债券16300万元，债券期限30年，年利率3.24%。

5.项目实施进度：截止目前，已完成园区范围内学府路、华阳路、经十西路、职新路、临高路等12条市政道路以及配套的管网、绿化、照明工程等建设工作，均已交付使用；完成共享区配套服务用房的建设工作，共建设服务用房380间，约53500平方米；完成污水泵站及管网的建设工作；完成上述项目涉及用地的征地拆迁工作。

6.项目预期收益及实现情况：在建中。